- Информационная карта запроса предложений

| №п/п | Положения информационной карты запроса предложений |
| --- | --- |
| 1 | Заказчик: Открытое акционерное общество «Головное системное конструкторское бюро Концерна ПВО «Алмаз – Антей» имени академика А.А. Расплетина». |
| 2 | Информационное обеспечение проведения запроса предложений: Официальным сайтом в сети «Интернет» для размещения информации о проведении запроса предложений является сайт www.raspletin.ru. |
| 3 | Предмет запроса предложений: выполнение общестроительных работ на 6-ой лестничной клетке с 1-го по 11-й этаж центральной части корпуса № 16 по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80 |
| 4 | Количество лотов: нет |
| 5 | Начальная (максимальная) цена договора, включая НДС: 8 392 562 (восемь миллионов триста девяносто две тысячи пятьсот шестьдесят два) рубля 86 копейки, в т.ч. НДС. Начальная (максимальная) цена договора является предельной и включает в себя стоимость работ по договору, любые затраты Подрядчика необходимые для выполнения обязательств по Договору, в том числе поставка материалов (с учетом транспортных расходов на их доставку), любые налоги, сборы, пошлины и иные обязательные платежи, взимаемые при выполнении подрядчиком работ по договору. Цена договора, предлагаемая участником запроса предложений в заявке на участие в запросе предложений, не может превышать начальную (максимальную) цену договора, установленную настоящей документацией. Заявка на участие в запросе предложений, превышающая начальную (максимальную) цену договора, признается несоответствующей требованиям настоящей документации. Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ: Устанавливается в соответствии с проектом договора. |
| - 26 | Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками: Российский рубль. |
| - 77 | Срок выполнения работ*: не более 45 дней с даты заключения договора. * Срок выполнения работ включает в себя период выполнения общестроительных работ на 6-ой лестничной клетке с 1-го по 11-й этаж центральной части корпуса № 16 по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, и не включает в себя период приемки работ заказчиком. Срок предоставления гарантий качества выполненных работ: не менее 24 месяцев. Место выполнения работ: г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корпус 16 |
| - 38 | Обеспечения заявки на участие в запросе предложений: Не требуется Обеспечения исполнения договора: Не требуется |
| - 59 | Официальный язык заявки на участие в запросе предложений: Русский Оформление заявки на участие в запросе предложений: Заявка на участие в запросе предложений, включая все документы, входящие в состав заявки на участие в запросе предложений, должна быть составлена на русском языке. Предоставленные в составе заявки на участие в запросе предложений документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки не допускаются за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и заверены печатью участника запроса предложений. Каждый документ, входящий в состав заявки на участие в запросе предложений, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица участника запроса предложений без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее - уполномоченного лица). В последнем случае оригинал доверенности прикладывается к заявке на участие в запросе предложений. Факсимильное воспроизведение подписи не допускается. Каждый документ, входящий в заявку на участие в запросе предложений, должен быть скреплен печатью участника запроса предложения. Данное требование не распространяется на нотариально заверенные копии документов или документы, переплетенные типографским способом. Все листы заявки на участие в запросе предложений с описью входящих в ее состав документов нумеруются, прошиваются в один том нитью, заклеенной бумажной наклейкой, с указанием на нем количества листов в томе, скрепленной печатью участника запроса предложений (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) и подписью уполномоченного лица, вкладываются в конверт, который надежно запечатывается. На конверте указывается наименование и адрес заказчика, наименование и номер запроса предложений. |
| - 610 | Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений: Подача конвертов с заявками на участие осуществляется уполномоченным представителем участника процедуры закупки, при наличии доверенности (Форма 3, Раздел №2). Конверты с заявками на участие принимаются ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 9-00 до 16-30 (время московское), начиная с даты размещения извещения о проведении запросе предложений на официальном сайте до «03» декабря 2012 года включительно, по адресу: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп.16. В день окончания срока подачи заявок «04» декабря 2012 года организатор осуществляет прием заявок на участие в запросе предложений с 09 -00 до 11-00 (время московское) по адресу: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп.16. Телефон: 8 (495) 788-75-99, 8 (499) 940-02-22 д. 78-15, 78-33. Адрес электронной почты: almaz_zakupki@mail.ru Контактное лицо по организации запроса предложений: Зайцев Дмитрий Сергеевич, Бердыкина Виктория Викторовна (внутренние телефоны: 78-15, 78-33). |
| - 811 - 1 | Место и дата рассмотрения заявок на участие в запросе предложений: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80 , корп.16, «10» декабря 2012 года. Место и дата подведения итогов запроса предложений: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80 , корп.16, не позднее «10» декабря 2012 года. |
| 112 | Документы, которые предоставляются участником в составе заявки на участие: 1) документы, подтверждающие соответствие участника запроса предложений установленным требованиям: а) Заявка на участие в запросе предложений (Форма №1, Раздел№2); б) Техническое предложение участника запроса предложений (Форма №2, Раздел №2). 2) сведения и документы об участнике запроса предложений, подавшем такую заявку: а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника запроса предложений - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника запроса предложений без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени участника запроса предложений действует иное лицо, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника запроса предложений, заверенную печатью участника запроса предложений и подписанную руководителем участника запроса предложений (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника запроса предложений, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; в) копии учредительных документов участника запроса предложений (для юридических лиц), документов, подтверждающих регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей); г) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника запроса предложений выполнение работ, являющихся предметом Договора, являются крупной сделкой, либо документ, подтверждающий, что предмет договора не является для участника запроса предложений крупной сделкой. д) свидетельство СРО о допуске к строительным работам; е) свидетельство СРО о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. |
| 213 | Срок подписания договора. Договор может быть подписан с победителем запроса предложений не позднее десяти рабочих дней со дня размещения выписки из протокола с результатами запроса предложений на официальном сайте Заказчика. |
| 214 | Дополнительная информация Может быть размещена в соответствии с требованиями Технического задания и локальными актами Заказчика. |

2. Формы документов в составе заявки на участие в запросе предложений

Форма №1

Фирменный бланк участника запроса предложений

#### Заявка на участие в запросе предложений

Изучив документацию по проведению запроса предложений  на право заключения договора на выполнение общестроительных работ на 6-ой лестничной клетке с 1-го по 11-й этаж центральной части корпуса № 16 по адресу:  г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80 _______________________________________________________________________________

(фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона),

в лице_______________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица, основание и реквизиты документа подтверждающие полномочия соответствующего лица на подпись заявки на участие в запросе предложений)

выражает свое желание участвовать в запросе предложений на условиях, установленных в документации по проведению запроса предложений, и направляет настоящую заявку на участие в запросе предложений.

2. Мы согласны выполнять работы в соответствии с требованиями документации на следующих условиях:

| № п/п | Условия заявок на участие в запросе предложений | Предложения участника |
| --- | --- | --- |
|  | Цена заявки на участие в запросе предложений, руб., в т.ч. НДС | [указать цену договора цифрами и прописью] |
|  | Срок выполнения работ |  |
|  | Срок предоставления гарантии качества выполненных работ |  |

3. Настоящей заявкой подтверждаем, что против __________________________________ (наименование участника запроса предложений)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости наших активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

4. В случае признания победителем запроса предложений «_____________» берет на себя обязательства подписать договор с  ОАО «ГСКБ «Алмаз – Антей» в соответствии с требованиями документации о запросе предложений и условиями предложений «_____________» в течение десяти рабочих дней со дня размещения выписки из протокола с результатами запроса предложений на официальном сайте Заказчика.

5. Ответственное лицо по вопросам организационного характера __________________________________________________________________

(ФИО, должность, контактные телефоны, факс, адрес, E-mail)

_________________________________		                                                     ________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		                                  (Ф.И.О. и должность подписавшего)

М.П.

6

Форма №2

Техническое предложение участника запроса предложений

(формируется с учетом требования Технического задания)

Фирменный бланк участника запроса предложений

| № | Виды работ | Единица измерения | Количество | Срок выполнения работ | Цена за ед., без учета НДС | Цена за ед. с учетом НДС | Сумма, с учетом НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |

_________________________________											___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)												 	(Ф.И.О. и должность подписавшего)

М.П.

7

- Форма № 3

ДОВЕРЕННОСТЬ №

г. Москва_____________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Организация _____________________, зарегистрированная ____________________, за основным государственным регистрационным номером ________________, находящаяся по адресу ___________________________, в лице  ______________________, действующего на основании _____________ доверяет ______________________________________

(фамилия, имя, отчество)

паспорт серии ______№___________выдан________________________________________

________________________________«__»_________________________________________

представлять интересы_________________________________________________________

(наименование организации)

на запросе предложений, проводимом ОАО «ГСКБ  «Алмаз – Антей» на право заключения договора на __________________________________________________________________________________ .

В целях выполнения данного поручения, __________________ уполномочен представлять необходимые документы, подписывать и получать  от имени_________________  все документы, связанные с участием в запросе предложений  на  _____________________________________.

Подпись_____________                 _____________удостоверяю  (Ф.И.О. поверенного)                          (Подпись поверенного)

Доверенность выдана без права передоверия полномочий и действительна по «_____»__________________20___г.

Должность лица выдавшего

доверенность      			____________            (Ф.И.О. лица выдавшего доверенность)

(Подпись, печать)

* В конверт не вкладывается!

3. Техническое задание

- Общие положения: Производство общестроительных работ на объекте: 6-ой лестничной клетке с 1-го по 11-й этаж центральной части корпуса № 16 по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80

- Цель выполнения работ: повышение эксплуатационных качеств 6-ой лестничной клетки с 1-го по 11-й этаж центральной части корпуса № 16 по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80

- Наименование работ:

3.1. Общестроительные работы.

3.2. Ремонт системы отопления.

3.3. Электромонтажные работы.

3.4. Вывоз строительного мусора.

- Требование к Подрядчику:

  - Подрядная организация должна предоставить ППР (Проект производства работ).

  - Квалифицированный персонал, привлекаемый для выполнения работ по предмету   запроса предложений должен пройти проверку в отделе режима, иметь гражданство РФ, а также регистрацию на  территории Москвы и/или Московской области.

- Требование к качеству и безопасности работ:

5.1	Качество работ, а так же используемых материалов (изделий и оборудования) должно соответствовать следующим нормативно-технической и методической документации:

- СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве;

- СНиП 3 .04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (п. 6.25, «Обеспечение безопасности людей», «Эвакуационные пути»);

- ГОСТ 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- Правила противопожарной безопасности в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном режиме».

  - На все материалы и оборудование необходимо наличие технического паспорта и сертификата соответствия.

  - На момент начала производства работ Подрядчик должен предоставить Заказчику План-график выполняемых работ по Договору.

- Технические требования к работам и материалам:

  - Требования к материалам:

| № п/п | Наименование материалов, изделий | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цемент общестроительный, портландцемент общего назначения, марка 400 | кг | 14,4 |
| 2 | Смеси сухие цементно-песчаные для устройства стяжки, самовыравнивающиеся: В15 (М200), F50 | кг | 10246 |
| 3 | Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ | кг | 2083,2 |
| 4 | Смеси сухие штукатурные цементно-известково-песчаные для внутренних и наружных работ, для тонкой штукатурки ячеистых блоков и других пористых оснований: В5 (М75), F25, крупность заполнителя не более 1,0 мм | кг | 1922,9 |
| 5 | Растворы цементные, марка 150 | м³ | 2,9 |
| 6 | Грунтовка акриловая адгезионная для обработки бетонных оснований перед оштукатуриванием, марка «Бетоконтакт» | кг | 37,8 |
| 7 | Плиты облицовочные гранитные бучардованные, толщина 30мм, месторождение: Масловское, Габбро | м² | 234,06 |
| 8 | Диск отрезной с алмазным покрытием «hilti» Dc-D C1, диаметр 180мм | шт. | 0,5 |
| 9 | Плиты облицовочные гранитные пиленые, толщина 20мм, месторождение: Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновско, Покостовское | м² | 265 |
| 10 | Смеси сухие клеевые на цементном вяжущем с полимерными добавками, марка «Инфотерм-К» | кг | 12670 |
| 11 | Смеси сухие для заполнения швов между плитками, цветные | кг | 318 |
| 12 | Растворы цементно-известковые, марка 4 | м³ | 1,53 |
| 13 | Цемент общестроительный, портландцемент общего назначения, марка 300 | кг | 169,5 |
| 14 | Поручни хвойных пород, покрытые нитроцеллюлозным лаком, сечение 90х40мм | м | 118,65 |
| 15 | Лак пентафталевый, ПФ-170,171 | кг | 7,3 |
| 16 | Сверло с алмазным покрытием, диаметр 31мм | шт. | 22 |
| 17 | Краски масляные для внутренних работ, готовые к применению, марка МА-15 Био | кг | 20,1 |
| 18 | Олифа комбинированная (Оксоль) | кг | 2,3 |
| 19 | Профили направляющих металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка ППН-1, сечение 20х20х0,55мм | кг | 488,3 |
| 20 | Профили металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка ПП, сечение 60х27х0,55мм | кг | 1961,8 |
| 21 | Профили металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка ПУ-2, профиль угловой, сечение 31х31х0,55мм | кг | 159,9 |
| 22 | Листы гипсокартонные, толщина 12-16мм | м² | 943,1 |
| 23 | Плиты минераловатные теплоизоляционные на синтетическом связующем, марка П-50 | м³ | 42,1 |
| 24 | Смеси сухие шпатлевочные для сухих помещений на органическом связующем (Betonit KR) | кг | 117,13 |
| 25 | Краски водно-дисперсионные для внутренних работ, марка ВД-Био | кг | 918,8 |
| 26 | Смеси сухие штукатурные гипсовые для внутренних работ, для машинного и ручного нанесения, марка 25 | кг | 1779,9 |
| 27 | Комплектующие к подвесным потолкам, тип «Армстронг» | компл. | 35 |
| 28 | Плиты акустические, марка «Армстронг», тип «Baikal» | м² | 36,75 |
| 29 | Узлы трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметр условного прохода 20мм | м | 46 |
| 30 | Трубы электротехнические гофрированные поливинилхлоридные негорючие, с зондом, наружный диаметр 20мм | м | 220 |
| 31 | Коробки для протяжки и разветвления проводов, тип КП-2 УЗ, размеры 100х100х56мм | шт. | 11 |
| 32 | Держатели пластиковые с защелкой для крепления труб, рукавов и гибких вводов диаметром 20мм | шт. | 176 |
| 33 | Кабели силовые с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, напряжение 660В, марка ВВГНГ, число жил и сечение 3х2 мм2 | м | 230 |
| 34 | Светильники с люминесцентными лампами, потолочные, степень защиты IP40, с опаловым (призматическим) рассеивателем, артикул АОТ.PRS 2х36; АОТ.OPL2х36 | шт | 44 |
| 35 | Выключатели серия «Этюд», напряжение 250В, сила тока 10А, открытой установки, степень защиты IP44, одноклавишные, тип ВА10-041 | шт | 11 |

  - Требования к работам:

    - Проведение общестроительных работ.

6.2.1.1. Демонтажные работы:

- с 1 по 4 этажи демонтировать облицовку стен из известняковых плит – плитка «ракушечник» – 378 м2 ;

- с 1 по 10 этажи (включительно) демонтировать ограждение лестничной клетки с деревянными поручнями;

- демонтировать перегородку на лестничной клетке между 8 и 9 этажами - 40,0 м2;

- обрезать свесы плит проступей по периметру – 230 шт. (плит);

- демонтировать плиточное покрытие лестничной площадки 8 этажа - 15,0 м2;

6.2.1.2. Строительно-монтажные работы:

- с цокольного по 11 этажи выровнять поверхности стен гипсокартоном с устройством звукоизоляции из минераловатных плит типа «ISOVER». Зашить в гипсокартонный короб проходящие кабели с люком для ревизии. Гипсокартонные конструкции красить акриловой краской по подготовленной поверхности (колер стен аналогично ЛК № 5 «ЛАКРА») - 1020,0 м2;

- облицевать лестничные площадки с 1 по 9 этажи под углом 45° (этажные и межэтажные) агломиратными гранитными плитами 400x400мм t=15MM с заходом на стены лестничных площадок на 100 мм - 265,0 м2- фактура и цвет аналогично ЛК №5;

- облицевать лестничные марши (ступени и подступенки) агломиратными гранитными плитами (ступенями) t = 30 мм - 231,75м - фактура и цвет аналогично ЛК №5;

- отремонтировать керамическую плитку на лестничной клетке цокольного этажа – 1 м2;

- смонтировать подвесной типа «Армстронг» потолок (плитки 600x600 мм) на лестничной площадке 1,5 этажей - 35,0 м2;

- красить потолки лестничных клеток акриловой краской на 2 - 4, 6, 7, 9 - 11 этажах - 437,0 м2 - без колеровки «ЛАКРА» (белая);

- восстановить и окрасить лестничные решетки - эмаль черная;

- установить деревянные поручни с цокольного по 11 этажи;

- деревянные поручни с цокольного по 10 этажи покрыть лаком - колер лака подобрать аналогично лестничной клетки №5;

- окрасить радиаторы и стояки отопления с 1 по 11 этажи - эмаль белая (ПФ-115).

6.2.2. Ремонт системы отопления:

- прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм – 46 м;

- установка радиаторов чугунных – 76 квт;

- гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения – 144 м.

6.2.3. Электромонтажные работы:

- демонтаж осветительных приборов, светильников для люминесцентных ламп. выключателей, розеток – 55 шт;

- электроснабжение лестничных клеток осуществить от этажных электрощитов;

- организовать рабочее и аварийное освещение в соответствии с действующими нормативными документами;

- разводка распределительных сетей осуществляется кабелями не поддерживающими горение марки ВВГнгLS или NYM;

- прокладка гофрированных поливинилхлоридных труб, наружным диаметром 20 мм, открыто по стенам и потолкам с установкой соединительных коробок -  22 м;

- затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава – 230 м;

- установка светильников с люминесцентными лампами – 44 шт.;

- установка выключателей одноклавишных – 11 шт.;

6.2.4. Вывоз строительного мусора:

- погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства – 54 тонн

- перевозка строительного мусора на расстояние 55 км автосамосвалами грузоподъемностью более 16 тонн – 54 тонн

- Срок выполнения работ*: не более 45 дней с даты заключения договора.

- Срок предоставления гарантий качества выполненных работ: не менее 24 месяцев.

- Порядок выполнения работ: с использованием материалов, оборудования Подрядчика.

- Порядок приемки выполненных работ: на основании актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справок о стоимости выполненных работ (форма № КС-3), подписанных Заказчиком, с учетом выплаченного аванса, после предоставления Подрядчиком на установленные примененные материалы и оборудование, технические паспорта (характеристики), гарантии и сертификаты соответствия на примененные материалы и оборудование.

* Срок выполнения работ включает в себя период выполнения общестроительных работ на 6-ой лестничной клетке с 1-го по 11-й этаж центральной части корпуса № 16 по адресу:  г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, и не включает в себя период приемки работ заказчиком.

4. Проект договора

- Договор № ____________

- на выполнение общестроительных работ на 6-ой лестничной клетке с 1-го по 11-й этаж центральной части корпуса № 16 по адресу:  г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80

г. Москва                                                                                              «___» ________ 2012 года

Открытое акционерное общество «Головное системное конструкторское бюро Концерна ПВО «Алмаз-Антей» имени академика А.А. Расплетина» (ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Нескородова Виталия Владимировича, действующего на основании Устава, и ___________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________________________________, действующего на основании ______________, совместно или раздельно именуемые «Стороны» или «Сторона» соответственно, с соблюдением  требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»  и иного законодательства Российской Федерации, на основании результатов размещения заказа путем проведения запроса предложений на  выполнение общестроительных работ на 6-ой лестничной клетке с 1-го по 11-й этаж центральной части корпуса № 16 по адресу:  г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, (протокол № _____________ от ___________) заключили настоящий договор о нижеследующем:

- 1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в установленный договором срок выполнить общестроительные работы на 6-ой лестничной клетке с 1-го по 11-й этаж центральной части корпуса № 16 (далее - Работы), по адресу:  г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80,  (далее - «объект») в соответствии со строительными нормами и правилами, установленными законодательством Российской Федерации и сдать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат выполненных Работ и оплатить его в установленные настоящим договором сроки.

- Перечень, состав, объем работ, указываются в Техническом задании (Приложение № 1) и локальной смете (Приложение № 2), которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.

- 2. Выполнение  работ

  - Срок выполнения Работ: начало: «__»_____20__г., окончание: «__»_______20____г. Работы по настоящему Договору выполняются в соответствии с Планом-графиком (Приложение № 3), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно по согласованию с Заказчиком. Подрядчик обязан обеспечить своевременное начало Работ, их ведение и завершение в срок.

  - Заказчик обязан предоставить Подрядчику временную подводку сетей энергоснабжения и водопровода. Заказчик обязан обеспечить Подрядчику возможность проведения Работ на объекте в рабочие дни с 9.00-21.00 часов.

  - Подрядчик обязан выполнить Работы из своих материалов, с помощью своего оборудования.

  - В случае возникновения необходимости проведения дополнительных работ или расходов, неучтенных в смете, Подрядчик обязан уведомить об этом Заказчика. Стороны согласовывают в дополнительном соглашении объем, стоимость и сроки выполнения дополнительных работ. При неполучении от Заказчика ответа на свое уведомление в течение 10 (десяти) календарных дней с даты отправления уведомления Заказчику, Подрядчик обязан приостановить соответствующие работы.

  - Подрядчик не вправе без письменного согласования с Заказчиком привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему договору субподрядчиков.

  - Подрядчик обязуется обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, охране материалов, изделий, результатов Работ, а также соблюдать режимные требования, установленные на территории Заказчика.

  - Подрядчик за свой счет осуществляет в процессе выполнения работ систематическую, а по завершению работ, окончательную уборку от строительных отходов, образующихся в результате работ, и обеспечивает их вывоз.

  - Заказчик вправе дать письменное указание Подрядчику о способе выполнения задания Заказчика. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ.

- Сдача- приемка работ

  - В течение 3 (трех) дней после окончания работ Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности к сдаче результата выполненных работ. Заказчик обязан в течение 10 (десяти) дней с момента получения уведомления приступить к приемке результата выполненных работ.

  - Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), подписанными обеими сторонами.

  - В случае обнаружения недостатков стороны составляют двусторонний акт, в котором указывается перечень обнаруженных недостатков и сроки их устранения.

- Качество работ.

  - Подрядчик гарантирует качество выполненных Работ. Гарантийный срок на выполненные Подрядчиком Работы составляет ___ месяца, с момента подписания акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

  - В случае если работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий настоящего договора, что повлекло ухудшение качества выполненных работ, которые не могли быть обнаружены при сдаче-приемке работ, Подрядчик на основании заявления Заказчика за свой счет устраняет недостатки в течение 10 дней с даты такого заявления. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с обнаруженными недостатками результата работ, в течение гарантийного срока. В случае нарушения Подрядчиком указанного в настоящем пункте договора срока Заказчик вправе требовать соразмерного уменьшения цены или устранить обнаруженные недостатки своими силами или с привлечением третьих лиц и потребовать возмещения своих расходов.

  - Подрядчик осуществляет гарантийное обслуживание объекта, на котором были выполнены Работы в течение гарантийного срока.

- 5. Стоимость работ и порядок расчетов.

- Цена Работ, предусмотренных настоящим договором, определяется путем составления локальной сметы (Приложение № 2 к настоящему договору), в которой указывается перечень, объем и стоимость Работ, наименование, количество материалов, их стоимость.

- Стоимость работ по настоящему договору составляет ________ (_______________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС 18% - ________- (_______________________) рублей ___ копейки.

- Условия и порядок внесения изменений в стоимость работ, связанных с уменьшением или увеличением объема работ, оговариваются Сторонами путем заключения дополнительного соглашения к настоящему договору.

- Моментом исполнения обязательства Заказчика по оплате выполненных работ является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

- Оплата выполненных Работ по договору производится Заказчиком не позднее 10-ти дней после полного окончания работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков и подписания акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справки по форме № КС-3.

- Заказчик вправе по своему усмотрению выплатить Подрядчику аванс в размере _____% от стоимости Работ.

- Не предоставление отчетных и иных документов, предусмотренных действующим законодательством (счета-фактуры, акты, копии лицензий и т.п.), считается грубым нарушением Подрядчиком своих обязательств по договору. Если такое неисполнение обязательств Подрядчиком приводит или может привести к финансовым потерям Заказчика, Заказчик имеет право удержать соответствующую сумму финансовых потерь из любых сумм, подлежащих оплате Подрядчику.

- 6.Ответственность сторон, порядок изменения и дополнения договора.

- За просрочку любых обязательств по настоящему договору Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,01% обусловленной цены договора за каждый день просрочки.

- Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ, являющихся предметом настоящего договора, до приемки Работ Заказчиком несет Подрядчик.

- В случае просрочки исполнения обязательств Подрядчиком, при условии оплаты Заказчиком аванса, к выплаченной сумме применяются правила ст. 823 Гражданского кодекса Российской Федерации, в этом случае сумма выплаченного аванса признается займом с начислением процентов с даты перечисления аванса.

- Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством.

- Форс-мажор.

  - Сторона не несет ответственность за неисполнение любого из своих обязательств по настоящему договору, если она докажет, что оно было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, такими как стихийные бедствия (землетрясение, наводнение), военные действия.

  - Сторона, не исполнившая или ненадлежащее исполнившая обязательство, обязана письменно уведомить извещением другую сторону в течение семи календарных дней с момента наступления обстоятельств форс - мажора об их возникновении, а также времени их наступления и последствиях, влияющих на ее способность выполнять свои обязательства, определенные настоящим договором.

Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств и подтверждаться справкой соответствующего государственного органа.

Если уведомление не получено другой Стороной в течение срока, указанного в настоящем пункте, то сторона, не исполнившая или ненадлежаще исполнившая обязательство, несет ответственность за убытки, ставшие результатом неполучения уведомления.

  - Потерпевшая сторона обязана приложить все возможные усилия для смягчения негативного влияния форс-мажорных обстоятельств на выполнение ею своих обязательств согласно договору.

  - Если форс-мажорные обстоятельства продолжаются более трех месяцев, любая из сторон имеет право на расторжение настоящего договора, предварительно письменно уведомив другую Сторону не позднее, чем за 30 дней до момента расторжения настоящего договора.

- 8. Дополнительные условия.

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

8.2. В	случае изменения юридического адреса или банковских реквизитов, Сторона обязана уведомить другую Сторону в письменной форме о таких изменениях в течение 5 календарных дней, с момента таких изменений.

8.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.

8.4. Все споры, связанные или вытекающие из настоящего договора, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы с обязательным соблюдением претензионного порядка, срок ответа на претензию – 20 календарных дней с момента получения.

8.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

Приложения: 	1. Техническое задание (Приложение № 1)*

2. Локальная смета (Приложение № 2)*

3. План-график (Приложение № 3)*

9. Адреса, реквизиты и подписи сторон

Заказчик:	Подрядчик:

| ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» |  |
| --- | --- |
| 125190, Москва, Ленинградский пр-т д. 80 корп. 16 |  |
| ИНН 7712040285 КПП 774301001 |  |
| Р/с. 40702810300000000004 |  |
| ООО «СОЦИУМ-БАНК», г. Москва |  |
| К/с. 30101810100000000311 |  |
| БИК: 044579311 |  |

Заказчик:                                                                              Подрядчик:

Генеральный директор

ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей»

______________________В.В. Нескородов                              ______________________

________________________20__ г.                                        ___________________20__ г.

* формируется на основании технического предложения победителя запроса предложений

Приложение № 1 к Договору №______

от «___»_________2012 года.

Техническое задание

Наименование работ:

- Проведение общестроительных работ.

1.1. Демонтажные работы:

- с 1 по 4 этажи демонтировать облицовку стен из известняковых плит – плитка «ракушечник» – 378 м2 ;

- с 1 по 10 этажи (включительно) демонтировать ограждение лестничной клетки с деревянными поручнями;

- демонтировать перегородку на лестничной клетке между 8 и 9 этажами - 40,0 м2;

- обрезать свесы плит проступей по периметру – 230 шт. (плит);

- демонтировать плиточное покрытие лестничной площадки 8 этажа - 15,0 м2;

1.2. Строительно-монтажные работы:

- с цокольного по 11 этажи выровнять поверхности стен гипсокартоном с устройством звукоизоляции из минераловатных плит типа «ISOVER». Зашить в гипсокартонный короб проходящие кабели с люком для ревизии. Гипсокартонные конструкции красить акриловой краской по подготовленной поверхности (колер стен аналогично ЛК № 5 «ЛАКРА») - 1020,0 м2;

- облицевать лестничные площадки с 1 по 9 этажи под углом 45° (этажные и межэтажные) агломиратными гранитными плитами 400x400мм t=15MM с заходом на стены лестничных площадок на 100 мм - 265,0 м2- фактура и цвет аналогично ЛК №5;

- облицевать лестничные марши (ступени и подступенки) агломиратными гранитными плитами (ступенями) t = 30 мм - 231,75м - фактура и цвет аналогично ЛК №5;

- отремонтировать керамическую плитку на лестничной клетке цокольного этажа – 1 м2;

- смонтировать подвесной типа «Армстронг» потолок (плитки 600x600 мм) на лестничной площадке 1,5 этажей - 35,0 м2;

- красить потолки лестничных клеток акриловой краской на 2 - 4, 6, 7, 9 - 11 этажах - 437,0 м2 - без колеровки «ЛАКРА» (белая);

- восстановить и окрасить лестничные решетки - эмаль черная;

- установить деревянные поручни с цокольного по 11 этажи;

- деревянные поручни с цокольного по 10 этажи покрыть лаком - колер лака подобрать аналогично лестничной клетки №5;

- окрасить радиаторы и стояки отопления с 1 по 11 этажи - эмаль белая (ПФ-115).

2. Ремонт системы отопления:

- прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм – 46 м;

- установка радиаторов чугунных – 76 квт;

- гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения – 144 м.

3. Электромонтажные работы:

- демонтаж осветительных приборов, светильников для люминесцентных ламп. выключателей, розеток – 55 шт;

- электроснабжение лестничных клеток осуществить от этажных электрощитов;

- организовать рабочее и аварийное освещение в соответствии с действующими нормативными документами;

- разводка распределительных сетей осуществляется кабелями не поддерживающими горение марки ВВГнгLS или NYM;

- прокладка гофрированных поливинилхлоридных труб, наружным диаметром 20 мм, открыто по стенам и потолкам с установкой соединительных коробок -  22 м;

- затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава – 230 м;

- установка светильников с люминесцентными лампами – 44 шт.;

- установка выключателей одноклавишных – 11 шт.;

4. Вывоз строительного мусора:

- погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства – 54 тонн

- перевозка строительного мусора на расстояние 55 км автосамосвалами грузоподъемностью более 16 тонн – 54 тонн

Наименование используемых материалов:

| № п/п | Наименование материалов, изделий | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цемент общестроительный, портландцемент общего назначения, марка 400 | кг | 14,4 |
| 2 | Смеси сухие цементно-песчаные для устройства стяжки, самовыравнивающиеся: В15 (М200), F50 | кг | 10246 |
| 3 | Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ | кг | 2083,2 |
| 4 | Смеси сухие штукатурные цементно-известково-песчаные для внутренних и наружных работ, для тонкой штукатурки ячеистых блоков и других пористых оснований: В5 (М75), F25, крупность заполнителя не более 1,0 мм | кг | 1922,9 |
| 5 | Растворы цементные, марка 150 | м³ | 2,9 |
| 6 | Грунтовка акриловая адгезионная для обработки бетонных оснований перед оштукатуриванием, марка «Бетоконтакт» | кг | 37,8 |
| 7 | Плиты облицовочные гранитные бучардованные, толщина 30мм, месторождение: Масловское, Габбро | м² | 234,06 |
| 8 | Диск отрезной с алмазным покрытием «hilti» Dc-D C1, диаметр 180мм | шт. | 0,5 |
| 9 | Плиты облицовочные гранитные пиленые, толщина 20мм, месторождение: Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновско, Покостовское | м² | 265 |
| 10 | Смеси сухие клеевые на цементном вяжущем с полимерными добавками, марка «Инфотерм-К» | кг | 12670 |
| 11 | Смеси сухие для заполнения швов между плитками, цветные | кг | 318 |
| 12 | Растворы цементно-известковые, марка 4 | м³ | 1,53 |
| 13 | Цемент общестроительный, портландцемент общего назначения, марка 300 | кг | 169,5 |
| 14 | Поручни хвойных пород, покрытые нитроцеллюлозным лаком, сечение 90х40мм | м | 118,65 |
| 15 | Лак пентафталевый, ПФ-170,171 | кг | 7,3 |
| 16 | Сверло с алмазным покрытием, диаметр 31мм | шт. | 22 |
| 17 | Краски масляные для внутренних работ, готовые к применению, марка МА-15 Био | кг | 20,1 |
| 18 | Олифа комбинированная (Оксоль) | кг | 2,3 |
| 19 | Профили направляющих металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка ППН-1, сечение 20х20х0,55мм | кг | 488,3 |
| 20 | Профили металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка ПП, сечение 60х27х0,55мм | кг | 1961,8 |
| 21 | Профили металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка ПУ-2, профиль угловой, сечение 31х31х0,55мм | кг | 159,9 |
| 22 | Листы гипсокартонные, толщина 12-16мм | м² | 943,1 |
| 23 | Плиты минераловатные теплоизоляционные на синтетическом связующем, марка П-50 | м³ | 42,1 |
| 24 | Смеси сухие шпатлевочные для сухих помещений на органическом связующем (Betonit KR) | кг | 117,13 |
| 25 | Краски водно-дисперсионные для внутренних работ, марка ВД-Био | кг | 918,8 |
| 26 | Смеси сухие штукатурные гипсовые для внутренних работ, для машинного и ручного нанесения, марка 25 | кг | 1779,9 |
| 27 | Комплектующие к подвесным потолкам, тип «Армстронг» | компл. | 35 |
| 28 | Плиты акустические, марка «Армстронг», тип «Baikal» | м² | 36,75 |
| 29 | Узлы трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметр условного прохода 20мм | м | 46 |
| 30 | Трубы электротехнические гофрированные поливинилхлоридные негорючие, с зондом, наружный диаметр 20мм | м | 220 |
| 31 | Коробки для протяжки и разветвления проводов, тип КП-2 УЗ, размеры 100х100х56мм | шт. | 11 |
| 32 | Держатели пластиковые с защелкой для крепления труб, рукавов и гибких вводов диаметром 20мм | шт. | 176 |
| 33 | Кабели силовые с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, напряжение 660В, марка ВВГНГ, число жил и сечение 3х2 мм2 | м | 230 |
| 34 | Светильники с люминесцентными лампами, потолочные, степень защиты IP40, с опаловым (призматическим) рассеивателем, артикул АОТ.PRS 2х36; АОТ.OPL2х36 | шт | 44 |
| 35 | Выключатели серия «Этюд», напряжение 250В, сила тока 10А, открытой установки, степень защиты IP44, одноклавишные, тип ВА10-041 | шт | 11 |

| № | Виды работ и наименование используемых материалов | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … | … |  |  |